**Khoa: Công nghệ Thông tin**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ**

1. **Tên đề tài**: Website tìm việc thông minh

1. **Giảng viên hướng dẫn**: ThS. Nguyễn Văn Danh
2. **Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài**:

(1) Phạm Hoa Nhanh MSSV: 2180608586 Lớp: 21DTHF2

(2) Nguyễn Đình Chương MSSV: 2180609507 Lớp: 21DTHF2

Ngành : Công nghệ thông tin

Chuyên ngành : Hệ thống thông tin

| **Tuần lễ** | **Ngày** | **Nội dung** | **Nhận xét của GVHD**  *(Ký tên)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/03/2024 -24/03/2024: | **Cả nhóm:**   * Tìm hiểu đề tài, khảo sát các trang web khác. * Mô tả hệ thống.   **Cá nhân:**   * Mô tả các chức năng liên quan đến vai trò nhà tuyển dụng: Thêm thông tin, thêm bài tuyển dụng, xem hồ sơ ứng tuyển. |  |
| 2 | 25/03/2024 – 31/03/2024: | **Cả nhóm:**   * Tìm kiếm các biểu mẫu sẽ áp dụng trong trang web. * Phân tích các yêu cầu hệ thống, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng.   **Cá nhân:**   * Phân tích các yêu cầu hệ thống, yêu cầu chức năng. |  |
| 3 | 01/04/2024 – 07/04/2024 | **Cả nhóm:**   * Xác định tất cả thực thể. Phân tích kiểu dữ liệu của từng thuộc tính. * Xây dựng mô hình BFD. * Phân rã các chức năng của mô hình BFD.   **Cá nhân:**   * Xác định các thực thể có trong hệ thống. * Vẽ mô hình BFD tổng hợp. |  |
| 4 | 08/04/2024 -  14/04/2024 | **Cả nhóm:**   * Vẽ mô hình ERD, mô hình quan hệ của website. * Phân tích mô hình quan hệ dưới dạng lược đồ.   **Cá nhân:**   * Vẽ mô hình ERD, phân tích một số bảng trong mô hình quan hệ dưới dạng lược đồ. |  |
| 5 | 15/04/2024 -  21/04/2024 | **Cả nhóm:**   * Phân tích các ràng buộc của hệ thống. * Phân tích dạng chuẩn của từng thực thể.   **Cá nhân:**   * Phân tích các dạng chuẩn của các thực thể trong hệ thống. |  |
| 6 | 22/04/2024 -  28/04/2024 | **Cả nhóm:**   * Dựa vào mô hình ERD, xây dựng cơ sở dữ liệu của hệ thống trên visual studio bằng ngôn ngữ C#. * Hiển thị được giao diện trang chủ.   **Cá nhân:**   * Tạo các view và các file css cho tài khoản khách. |  |
|  |  | Đánh giá công việc hoàn thành: %  ☐ Được tiếp tục ☐ Không tiếp tục | |
| 7 | 29/05/2024 -05/05/2024 | **Cả nhóm:**   * Thực hiện chức năng thêm bài tuyển dụng, xem danh sách, xem chi tiết bài tuyển dụng, thêm thông tin nhà tuyển dụng. * Thực hiện chức năng ứng tuyển, thêm thông tin ứng viên, xem thông tin nhà tuyển dụng, xem danh sách ứng tuyển.   **Cá nhân:**   * Thêm các chức năng liên quan đến nhà tuyển dụng. |  |
| 8 | 06/05/2024 -12/05/2024 | **Cả nhóm:**   * Thêm phần tìm kiếm, danh sách bài tuyển dụng bên ngoài giao diện chính. * Nhà tuyển dụng xem bài ứng tuyển của ứng viên. * Thêm phần thống kê cho quản trị viên.   **Cá nhân:**   * Thêm phần thống kê của quản trị viên. * Xem bài ứng tuyển của ứng viên, xem file cv của ứng viên. |  |
| 9 | 13/05/2024 -19/05/2024 | **Cả nhóm:**   * Thêm các ràng buộc cho hệ thống. * Phân quyền cho từng loại tài khoản.   **Cá nhân:**   * Thêm ràng buộc cho các chức năng của nhà tuyển dụng. * Phân quyền cho từng loại tài khoản. |  |
| 10 | 20/05/2024 -26/05/2024 | **Cả nhóm:**   * Chỉnh sửa giao diện của toàn hệ thống. * Kết luận và kiến nghị sau khi thực hiện website.   **Cá nhân:**   * Chỉnh sửa giao diện cho từ loại tài khoản. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫnphụ** (nếu có)  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2024*  **Giảng viên hướng dẫnchính**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |